|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINUTA DE REUNIÓN** | | | | | | **3n** |
| **Tema de la Reunión:** | *Avanzar con los módulos* | | | | | |
| **Institución/es:** | *Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas* | | | | | |
| **Autor:** | *León Salazar Xavier Alejandro* | | | | | |
| **Fecha:** | *22/04/2025* | **Hora Inicio:** | 17:30 | **Hora Fin:** | *18:25* | |
| **Lugar:** | *Zoom* | | | | | |
| **Referencias:** |  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LISTA DE PARTICIPANTES** | | |
| **Nombre y Apellido** | **Institución/Función** | **Firma** |
| Esteves Valero Arianna Lisbeth | *(indicar institución y cargo del participante)* |  |
| León Salazar Xavier Alejandro |  |  |
| Mehler Castro Natasha Victoria |  |  |
| Crespo Arias Denisse Karolina |  |  |
| Monar Zambrano Nohelya Carolina |  |  |

|  |
| --- |
| **ASPECTOS TRATADOS** |

* Trabajar una parte del código JavaScript
* Seguir con el avance del articulo
* Finalizar con el diseño en el CSS

**LISTA DE ACCIONES**

Asignación de módulos

* Descripción: Dividir la lógica del proyecto en el patrón de diseño MVC.

Avance del artículo del proyecto

* Descripción: Continuar con la redacción del artículo del proyecto

Finalización del archivo css

* Descripción: Finalizamos el diseño y estilo que tendrá nuestra página web.

|  |  |
| --- | --- |
| **Módulos** | **Porcentaje** |
| Módulo de gestión de materias: | 100% |
| Módulo de Registro de Asistencia: | 80% |
| Módulo de resumen de asistencias | 50% |
| Módulo de funcionalidad app:  Manifest.json | 100% |

**ANEXOS**

