**Bitácora**

**Tema:** Trabajar los módulos de listar y resumen, y el plan de pruebas

**Fecha:** 29/04/2025

**Lista de participantes:**

* Crespo Arias Denisse Karolina
* Esteves Valero Arianna Lisbeth
* León Salazar Xavier Alejandro
* Mehler Castro Natasha Victoria
* Monar Zambrano Nohelya Carolina

**Aspectos tratados**

Los aspectos tratados fueron los siguientes:

* Trabajar una parte del código JavaScript
* Seguir con el avance del articulo
* Elaborar el plan de pruebas

**Lista de acciones:**

Asignación de módulos

* Descripción: Dividir la lógica en varios archivos JavaScript en funciones específicas.

Avance del artículo del proyecto

* Descripción: Continuar con la redacción del artículo del proyecto

Avance con el diseño del sitio web

* Descripción: Investigamos que diseño podría tener las demás páginas del proyecto.

Elaboración de pruebas

* Descripción: Elaborar las pruebas a los módulos correspondientes

|  |  |
| --- | --- |
| Módulos | Porcentaje |
| Módulo de gestión de materias:  CSS, index.html, Materias.js | 100% |
| Módulo de Registro de Asistencia:  Registro.html, Asistencias.js | 100% |
| Módulo de resumen de asistencias  Resumen.html, Resumen.js, Utilidades.html | 95% |

**ANEXOS**

