**Bitácora**

**Tema:** Trabajar los módulos de listar y resumen, y el plan de pruebas

**Fecha:** 06/05/2025

**Lista de participantes:**

* Crespo Arias Denisse Karolina
* Esteves Valero Arianna Lisbeth
* León Salazar Xavier Alejandro
* Mehler Castro Natasha Victoria
* Monar Zambrano Nohelya Carolina

**Aspectos tratados**

Los aspectos tratados fueron los siguientes:

* Trabajar una parte del código JavaScript
* Implementar algunas técnicas de tolerancia a fallos
* Implementar el login

**Lista de acciones:**

Asignación de módulos

* Descripción: 2 nos encargaremos del diseño que el usuario verá y los demás en la lógica.

Avance del módulo PWA

* Descripción: Realizamos pruebas para el PWA funcione correctamente y se pueda instalar en cualquier dispositivo.

Tolerancia a fallos

* Descripción: Elaborar la tolerancia a fallos.

Login

* Descripción: Implementamos un login para que el usuario pueda iniciar sesión o crearse una cuenta

|  |  |
| --- | --- |
| Módulos | Porcentaje |
| Módulo de gestión de materias:  CSS, index.html, Materias.js | 100% |
| Módulo de Registro de Asistencia:  Registro.html, Asistencias.js | 100% |
| Módulo de resumen de asistencias  Resumen.html, Resumen.js, Utilidades.html | 100% |
| Módulo de login | 60% |

**Pantalla de computadora encendida

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.ANEXOS**

Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.