Bitácora

Tema: Trabajar los módulos de listar y resumen, y el plan de pruebas

Fecha: 29/04/2025

Lista de participantes:

- Crespo Arias Denisse Karolina

- Esteves Valero Arianna Lisbeth

- León Salazar Xavier Alejandro

- Mehler Castro Natasha Victoria

- Monar Zambrano Nohelya Carolina

Aspectos tratados

Los aspectos tratados fueron los siguientes:

- Trabajar una parte del código JavaScript

- Seguir con el avance del articulo

- Elaborar el plan de pruebas

Lista de acciones:

Asignación de módulos

- Descripción: Dividir la lógica en varios archivos JavaScript en funciones específicas.

Avance del artículo del proyecto

- Descripción: Continuar con la redacción del artículo del proyecto

Avance con el diseño del sitio web

- Descripción: Investigamos que diseño podría tener las demás páginas del proyecto.

Elaboración de pruebas

- Descripción: Elaborar las pruebas a los módulos correspondientes

| Módulos | Porcentaje |
| --- | --- |
| Módulo de gestión de materias: CSS, index.html, Materias.js | 100% |
| Módulo de Registro de Asistencia: Registro.html, Asistencias.js | 100% |
| Módulo de resumen de asistencias Resumen.html, Resumen.js, Utilidades.html | 95% |

ANEXOS